#### VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR-száma: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15735739, képviseli: dr. Szabó Krisztián jegyző, képviseletében eljáró személy Hegedűs Károly aljegyző), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

a(z) …………………..………………. (székhelye: ……………………………., cégjegyzékszáma: Cg. …………………………., adószáma: ………………….., bankszámlaszáma: ………………………………………………, képviseli: ………………………….) mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó),

a továbbiakban együtt: Felek között az alábbi feltételekkel:

A Megrendelő az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 11. §-a alapján pályázati eljárást indított a „Budapest X. Szent László tér 29. szám alatti Kőbányai Polgármesteri Hivatal irodáinak karbantartási, javítási munkái” tárgyában. A pályázati eljárás nyertese a Vállalkozó lett.

# A szerződés tárgya

  - A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó elvégezni vállalja a Budapest X. Szent László tér 29. szám alatti Kőbányai Polgármesteri Hivatal irodáinak karbantartási, javítási munkáit a Szerződés 1. mellékletét képező alaprajzi vázlatok és műszaki leírás szerint.

  - A Vállalkozó az 1.1. szerinti munkát 2017. augusztus 31-éig köteles elvégezni.

  - Az elvégzendő munkák műszaki tartalmát a Szerződés, a Szerződés 1. mellékletét képező alaprajzi vázlatok és műszaki leírás, és a Vállalkozó ajánlatának tételes beárazott költségvetését tartalmazó 2. melléklet együttesen határozzák meg.

- A szerződés ellenértéke, fizetési feltételek

  - A Vállalkozót a Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, valamint a 1.2. pont szerinti határidőben való teljesítése esetén vállalkozási díj illeti meg az alábbiak szerint:

Vállalkozási díj:		… Ft

27 % Áfa:			… Ft

Összesen:	           Ft,

azaz ………… forint.

  - A szerződéses ár a Vállalkozó valamennyi költségét, díját, készkiadását stb. tartalmazza. A Vállalkozó a szerződéses árért teljes körűen vállalkozik a Szerződésben meghatározott munka megvalósítására.

  - A szerződés elszámolása átalányáron történik. Amennyiben a szerződés teljesítése során - előre nem látható, műszaki probléma miatt - pótmunka igény merül fel, úgy Vállalkozó köteles a pótmunkáról tételes árajánlatot adni. A Vállalkozó köteles a megrendelt pótmunkát elvégezni, és azt a Megrendelő műszaki ellenőre által elfogadott árajánlat alapján jogosult elszámolni. A Szerződő Felek a pótmunka díját a Szerződés egységárai alapján számolják el. Amennyiben nincs olyan egységár, amely alkalmazható lenne a pótmunkára, akkor a Megrendelő műszaki ellenőre és a Vállalkozó közösen állapítják meg a pótmunka ellenértékének összegét.

  - A Megrendelő a pótmunka elvégzésére az áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít.

  - A Szerződés hatálya alatt a Vállalkozó az árait (sem a munkadíjat, sem az anyagárait) semmiféle jogcímen nem emelheti.

  - A Vállalkozó a szerződés 6. pontja szerinti teljesítés igazolását követően jogosult számla kiállítására. A számlát a Megrendelő címén kell benyújtani, cégszerűen aláírva, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, teljesítésigazolásban foglaltakkal egyező mértékben, alakilag és tartalmilag hibátlanul. A számlához a teljesítésigazolás egy eredeti példányát csatolni kell.

  - A szerződés teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek, ha az a hatósági és jogszabályi előírásoknak megfelel és a megrendelői követelményeket kielégíti.

  - A Vállalkozó által kiállított számlát a Megrendelő – a beérkezést követően – ellenőrzi. Amennyiben a Megrendelő a számlát kifogásolja, a Vállalkozó az erről szóló írásbeli értesítést követően köteles új számlát kiállítani. A Megrendelő fizetési késedelme kizárt, kivéve, ha a Megrendelő nem jogszerűen kifogásolta a számlát (vagy annak valamely részét).

  - A Vállalkozó díját a Megrendelő a teljesítésigazolást követően alakilag és tartalmilag a jogszabályoknak mindenben megfelelően kiállított számla alapján, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó ………… számú számlájára. Amennyiben a számla tartalmi vagy formai okból javításra szorul, a fizetési határidő a megfelelően javított számla kézhezvételétől kezdődik.

- A Vállalkozó kötelezettségei

  - A Vállakozó a Szerződésben meghatározott munkákat a vonatkozó jogszabályokban, magyar szabványokban, műszaki előírásokban, a 1. melléklet szerinti tervekben, valamint a Szerződés szerinti munkákra vonatkozó dokumentációban rögzített műszaki specifikációban előírt műszaki tartalomban és minőségben, a Szerződésben meghatározott és megjelölt véghatáridőig, valamint a Szerződésben meghatározott mennyiségben és minőségben elvégzi.

  - A Vállalkozó kötelezettséget vállal a Szerződés teljesítésének teljességéért és hiánytalanságáért, főleg azon tételek esetében, amelyek a szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a kifogástalan teljes körű kivitelezéshez és a Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez.

  - A Vállalkozó a tevékenysége, munkavégzése megkezdéséhez, ellátásához és átadásához szükséges és szokásos dokumentumokat elkészíti. A Vállalkozó a szerződéskötést követően köteles átadni a Megrendelő részére a Vállalkozó által alkalmazni kívánt építési termékek megfelelőségének igazolását, minőségbizonylatait.

  - A Vállakozó köteles a feltárt, megállapított hibákat a megjelölt határidőben és megfelelő minőségben kijavítani, illetőleg jótállási, szavatossági kötelezettségeinek eleget tenni.

  - A Vállakozó vállalja mindazon információk átadását, dokumentációk (bizonylatok, minősítések stb.) vezetését, megőrzését, megfelelő mennyiségben és formában történő átadását, amelyeknek elkészítését, átadását, megőrzését a Megrendelő igényli, és/vagy a jogszabályok előírják.

  - A Vállalkozó köteles megtenni a jogszabályokban előírt intézkedéseket a környezet védelmére a munkaterületen és azon kívül, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy egyebek károsodását és sérülését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb okból a Vállalkozó tevékenysége következtében keletkezik.

  - A Vállalkozó a munkaterületet a Szerződés aláírását követő 2 munkanapon belül köteles átvenni a Megrendelőtől, melyet a Felek építési naplóban rögzítenek.

  - A Vállalkozó felel a munkák kivitelezése során okozott mindennemű kárért, és azokat köteles saját költségén a Megrendelő által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

  - A Vállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan tisztán tartani és tevékenysége során keletkező hulladékot szükség szerint elszállítani. A Vállalkozó köteles továbbá a tevékenysége miatt a munkaterületen kívül (közterület, építési terület más részei) keletkező szennyeződések saját költségen történő eltávolítására.

  - A Vállakozó köteles a munkaterületet a munka befejezésekor a Megrendelőnek megtisztítva átadni, és onnan berendezéseit, gépeit eltávolítani.

  - A Vállalkozó köteles a hatályos munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartására és betartatására. Üzemi balesetet a Megrendelőnek, a műszaki ellenőrnek és az illetékes szerveknek haladéktalanul jelentenie kell, szükség esetén le kell folytatni mindazon eljárást - ideértve a helyszín biztosítását is -, továbbá meg kell tenni mindazon értesítést, amelyet jogszabály ilyen esetben előír.

  - A Megrendelő nem felel a munkabalesetből eredő károkért, költségekért, az azonnali, vagy a jövőben benyújtott, peres vagy peres eljáráson kívüli anyagi kihatású igényekért, amelyeket a Vállalkozóval szemben támasztanak, kivéve, ha ezen balesetet közvetlenül a Megrendelő okozta. Közös károkozás esetén a Megrendelő anyagi felelőssége csak a biztosító teljesítését meghaladó, azon felül keletkezett, bizonyított károk tekintetében állhat fenn.

  - A Vállalkozó részére átadott munkaterület őrzése a Vállalkozó feladata, ezen kötelezettsége elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért teljes körű vagyoni felelősség terheli.

  - A Vállalkozó felügyeletre, képviseletre jogosult képviselőjének a munkavégzés során a helyszínen kell tartózkodnia.

  - A Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait, az utasításban megjelölt módon, mértékben és határidőben végrehajtani. A Vállalkozó haladéktalanul köteles a Megrendelő minden olyan utasítását végrehajtani, amelynek célja az életben és/vagy vagyonban keletkező kár, vagy más károsodás megelőzése, elhárítása vagy enyhítése.

  - A Vállalkozó csak a Megrendelő vagy képviselője utasítására jogosult a Szerződés szerinti bármely munka mennyiségét növelni, vagy csökkenteni, bármely munkát elhagyni, bármely munka jellegét, minőségét vagy fajtáját megváltoztatni, a kivitelezés technológiai előírásain vagy időrendi sorrendjén változtatni.

  - Műszaki, minőségi, technológiai kérdésekben a Megrendelő véleménye az irányadó. A Vállalkozó együttműködési kötelezettsége keretében köteles a Megrendelőnek jelezni, ha a tervekben műszaki hiányosságokat tapasztal, tekintet nélkül arra, hogy az a minőséggel, mennyiséggel, anyaggal vagy technológiával kapcsolatos.

- A Megrendelő kötelezettsége

  - A Megrendelő köteles igazolt teljesítés alapján a vállalkozási díj határidőben és hiánytalanul történő kifizetésére.

  - A Megrendelő köteles a Vállakozó részére folyamatosan munkaterületet biztosítani.

- A munka végrehajtása, anyagok

  - Anyagokat beszerezni, felhasználni, beépíteni csak a költségvetésben meghatározott minőségben és a Megrendelő képviseletét ellátó műszaki ellenőr előzetes jóváhagyása alapján lehet. Az ezzel kapcsolatos minden költség Vállalkozót terheli.

  - A beépített anyagok minősítéshez szükséges bizonylatokkal, illetve tanúsítványokkal kell rendelkeznie. A Vállalkozó köteles minden beépítendő anyag I. osztályú minőségét tanúsító, a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő igazolásokat beépítés előtt átadnia a Megrendelőnek, azok elfogadása céljából. Anyag alatt mind a természetben fellelhető, mind a gyártott anyagokat érteni kell.

  - Amennyiben az anyagok beépítését a Vállalkozó végzi, és a beépítés utáni ellenőrzés során derül ki, hogy a beépített anyag minősége és/vagy mennyisége nem megfelelő, az ezzel kapcsolatos kártérítési felelősség alól a Vállalkozót a Megrendelő képviseletét ellátó műszaki ellenőr előzetes ellenőrzésének lefolytatása, az anyag minőségének elfogadása nem mentesíti. Az esetleges bontással, újraépítéssel kapcsolatos valamennyi kár és költség a Vállalkozót terheli.

- Teljesítés

  - A Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a munkát az előírt határidőben megfelelő mennyiségben és minőségben elvégezte.

  - A teljesítés igazolására Szász József osztályvezető jogosult.

  - A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját a Vállalkozó készre jelentése alapján a műszaki ellenőr tűzi ki.

  - A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő által észlelt hibákat, a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, a hibák kijavításának, hiányok pótlásának előírt határidejét, továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatait.

  - Jegyzőkönyvben kell rögzíteni az átvételt, a jótállási időszak kezdetét.

  - Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás Szerződésben előírt befejezési határidőn belül, vagy a határnapon megkezdődik, és annak alapján a munkát a Megrendelő hiba és hiánymentesen átveszi.

  - A műszaki ellenőr jogalap nélkül nem tagadhatja meg az elvégzett munka átvételét.

  - Az átadás-átvételi eljárás időtartama alatt Vállalkozó viseli a kárfelelősséget és a létesítmény őrzésének, megóvásának költségeit. A Megrendelőre a kárveszély a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően száll át.

  - Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles a hiba kijavítását haladéktalanul megkezdeni, és a műszaki ellenőr által megjelölt határidőn belül teljes körűen befejezni.

  - Amennyiben a Vállalkozó a hiba javítását megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javítását nem megfelelő minőségben, mennyiségben végzi, vagy határidőben nem fejezi be, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó terhére a hibát más Vállalkozó igénybevételével kijavíttatni.

- A szerződés időtartama, megszűnése

  - A Szerződés annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba.

  - A Szerződés megszűnik:

  - a Felek közös megegyezése esetén írásbeli közös nyilatkozatukkal, az abban megjelölt napon és feltételekkel;

  - a szerződés szerinti teljesítéssel;

  - a teljesítés megkezdésének hiányában a Megrendelő általi elállással;

  - bármelyik fél azonnali hatályú felmondásával, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén.

  - A Szerződés megszűnése esetén a Felek kötelesek haladéktalanul elszámolni egymással. A Megrendelő az általa igazolt teljesítést köteles a Vállalkozó részére kifizetni a Szerződésben foglalt feltételek szerint.

- Szerződés biztosítékai

  - A Felek a Szerződésben rögzített kötbérterhes befejezési határidő elmulasztása esetére késedelmi kötbért kötnek ki. Kötbérterhes határidőnek minősül a Szerződés 1.2 pontjában meghatározott határidőhöz képest történő késedelem, amely a Vállalkozó szerződésszegése és/vagy mulasztásából bekövetkezett.

  - A Felek a késedelmi kötbér mértékét a késedelem minden megkezdett naptári napja után a bruttó vállalkozási díj 0,2 %-ában határozzák meg. A kötbér maximuma a bruttó vállalkozási díj, mint vetítési alap 20%-a.

  - A hibák kijavítására, hiányok pótlására nyitva álló a 8.8. pontban meghatározott határidő elmulasztása esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, amely a hibás teljesítéssel érintett bruttó vállalkozási díj, mint kötbéralap 0,5 %-a, de maximum a bruttó vállalkozási díj, mint kötbéralap 20%-a.

  - A Megrendelő a késedelmes teljesítés esetén – az igény jogalapjának és az okot adó ténynek, eseménynek a megjelölésével – felhívja a Vállalkozót, hogy

  - a kötbér összegének elismerése mellett a kötbér összegét fizesse meg a Megrendelő által kiállított számla alapján, vagy

  - nyilatkozzon, hogy a kötbér összegét nem ismeri el.

A Vállalkozó köteles a fentiekre vonatkozó nyilatkozatát 3 napon belül megadni. A vállalkozói díj megfizetésének feltétele a kötbér teljes összegének átutalása.

  - Amennyiben a Vállalkozó teljesítése során - az éghajlati viszonyok kivételével - olyan előre nem látható fizikai akadályok vagy feltételek merülnek fel, amelyeket a Vállalkozó az elvárható legnagyobb szakmai gondossággal sem láthatott előre, úgy a Vállalkozó arról haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt.

  - A Vállalkozó az általa kivitelezett munkarészekre a vonatkozó hatályos jogszabályokban és egyéb szabályozásokban előírt teljes körű jótállási és szavatossági feltételeket, kötelezettségeket vállalja.

  - A jótállás ideje a műszaki átadás-átvételtől számított 2 év.

  - A Felek a szavatossági határidőket a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint alkalmazzák. A szavatossági határidők a javításokkal összefüggésben a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően meghosszabbodnak.

  - Jótállási (szavatossági) hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles

  - a folyamatos hivatali feladatellátást akadályozó hiba esetén a bejelentést követő 24 órán belül a hiba helyszíni felülvizsgálatát megtartani, állásfoglalását írásban közölni és a javítást 48 órán belül elvégezni;

  - a folyamatos hivatali feladatellátást nem akadályozó hiba esetén, 3 napon belül kitűzött helyszíni bejáráson - nyilatkozattételre jogosult képviselővel- megjelenni, vállalását határidő megjelölésével megtenni és a javítást a vállalt határidőre elvégezni és a hiba kijavítását a bejelentéstől számított 10 napon belül megkezdeni;

  - az elvégzett javítás 5.2. pontban meghatározott minőségi követelményeknek való megfeleléséről nyilatkozatot adni, és azt a Megrendelőnek átadni.

  - Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére – a Megrendelő képviseletét ellátó műszaki ellenőr igénye szerint – nem szünteti meg, megfelelő időben nem javítja ki, a Megrendelő jogosult azt a Vállalkozó költségére más kivitelezővel elvégeztetni. Ezen javítási, pótlási költséget a Vállalkozó utólag nem vitathatja.

- Egyéb rendelkezések

  - A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a munka végrehajtásához szükséges terveket, műszaki dokumentációkat a feladat elvégzéséhez szükséges mélységben, teljes körűen megismerte, ellenőrizte, ezen ismeretek birtokában alakította ki árait. A Vállalkozó kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg az árait és figyelembe vette a kivitelezési munka funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette.

  - A Vállalkozó a pályázati eljárás során megjelölt Alvállalkozó közreműködését igénybe veheti. Más alvállalkozó igénybevételét a Megrendelővel előzetesen egyeztetni kell.

  - A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat az építési naplóban és elektronikus úton (e-mail) teszik meg. A szóban megtett nyilatkozatokat haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni.

  - A Szerződés tartalmát a felek üzleti titokként kezelik, arról kívülálló harmadik személynek sem szóban, sem írásban a másik Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül felvilágosítást nem adnak.

  - A Felek rögzítik, hogy az ellenőrzési körükön kívül eső szerződésszegéssel okozott károk tekintetében a Ptk. 6:142. § rendelkezései az irányadók.

  - Vis maior alatt értendő minden olyan esemény, illetve történés, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és ellenőrzési körén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. Így a jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, amely a Felek akaratán kívül következik be, nem a felek hibájából vagy hanyagságából, amelyekben a kötelezett késedelmére a Ptk.-ban meghatározott kimentési lehetőség érvényesíthető.

A Vállakozó nem sújtható késedelmi kötbérrel vagy a szerződés mulasztás miatti azonnali hatályú felmondásával, amennyiben a késedelmes teljesítése vis maior eredménye.

A Felek nem tekintik vis maiornak bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve fizetésképtelenségét.

Az érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről a lehetőségekhez képest haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni.

  - A Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, ami a teljesítést vagy a szerződésben szabályozott jogaikat és kötelezettségeiket érinti.

  - A Szerződés kizárólag papír alapon a Felek aláírásával (a továbbiakban: írásban) módosítható. Kizárólag írásban kerülhet sor a számla visszaküldésére és a Szerződés 7. pontjában foglaltak alkalmazására.

  - A Felek helyszíni képviselői

A Megrendelő részéről

név: Csontó Judit műszaki ellenőr

e-mail: csontojudit@kobanya.hu

telefon: 0614338191

A Vállalkozó részéről

név:

e-mail:

telefon:

  - A Felek a Szerződés teljesítése körében elsősorban – az 9.8. pontban foglaltak kivételével – elektronikus úton (e-mailen) tartanak kapcsolatot. A kapott e-mailt a címzett köteles haladéktalanul elektronikus úton visszaigazolni a küldő számára. Az e-mail akkor minősül kézbesítettnek, amikor az e-mail olvasásáról a küldő fél a visszaigazolást elektronikusan megkapja.

  - A Vállakozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy

  - nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolás alatt,

  - nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék-tartozása,

  - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában meghatározott átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó nyilatkozata a Szerződés 3. mellékletét képezi,

  - a nyilvántartását végző szervezetnél nincs folyamatban a jelen szerződéskötést érintő változásbejegyzési eljárása.

  - A 9.11. pont d) alpontja szerinti folyamatban lévő eljárás esetén a Vállakozó csatolja a változással kapcsolatos iratokat.

  - Amennyiben a Vállakozó nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, csatolja az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti együttes adóigazolást.

  - A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

  - A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a terv (1. melléklet), a Vállalkozó ajánlatának tételes beárazott költségvetése (2. melléklet), valamint az átláthatósági nyilatkozat (3. melléklet).

A Szerződés 7 számozott oldalból áll, 6 példányban készült, amelyből 5 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

A Felek cégjegyzésre jogosult képviselői a Szerződést – elolvasás és értelmezés után – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2017. június „       ”

| ……………………………. Megrendelő Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Dr. Szabó Krisztián jegyző megbízásából Hegedűs Károly aljegyző |  | ………………………… Vállalkozó … |
| --- | --- | --- |

Pénzügyi ellenjegyzés:

| ………..…………….. Rappi Gabriella főosztályvezető |  |  |
| --- | --- | --- |

Szakmai és jogi ellenjegyző:

| ……………………….. Szász József osztályvezető | ………………………… Dr. Szüts Korinna jogász |  |
| --- | --- | --- |

3. melléklet

NYILATKOZAT

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottaknak való megfelelésről

Alulírott

Név:

születéskori név:

anyja neve:

születési helye, ideje:

mint az

szervezet neve:

székhelye:

adószáma:

cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma:

törvényes képviselője polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában – az Áht. 55. §-ában meghatározott adatok kezelése érdekében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. §-ában foglaltakra is tekintettel – úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:

Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek:

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a jelen nyilatkozat 1. pontjában nyilatkozom, és

- az Európai Unió tagállamában / az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban / a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában / olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van [a megfelelő aláhúzandó], és ez az ország: ……………………………………….. [ország megnevezése], és

- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak (amennyiben szervezet adóilletősége nem Magyarországon van, akkor a Tao. tv. 4. § 11. pont h) alpontja alapján az ennek megállapításához szükséges adatokat tartalmazó dokumentumokat külön csatolom), és

- az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a jelen nyilatkozat 2. pontjában nyilatkozom.

- Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*:

| Sorsz. | Tényleges tulajdonos neve és természetes személyazonosító adatai | Tulajdoni hányad | Befolyás mértéke | Szavazati jog mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* r) tényleges tulajdonos:

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.

- Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

  - A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük:

| Ssz. | Gazdálkodó szervezet neve | Adószám | Tulajdoni hányad | Befolyás mértéke | Szavazati jog mértéke | Adóilletősége |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - A szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i):

| Ssz. | Gazdálkodó szervezet neve | Tényleges tulajdonos neve és természetes személyazonosító adatai | Tulajdoni hányad | Befolyás mértéke | Szavazati jog mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - A szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) nem minősül(nek) Tao. tv. szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak (amennyiben szervezet adóilletősége nem Magyarországon van, akkor a Tao. tv. 4. § 11. pont h) alpontja alapján az ennek megállapításához szükséges adatokat tartalmazó dokumentumokat külön csatolom).

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére és cégjegyzésére.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Kelt:

cégszerű aláírás